**ГОДОВОЙ ПЛАН ТЕКУЩЕГО РЕМОНТА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА КЖУП «ВЕТКОВСКОЕ» на 2025 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Адрес дома** | **Способ выполнения работ (собственными силами/подрядным способом)** | **Вид работ** | **Сроки выполнения** |
| **начало** | **окончание** |
| **РЕМОНТ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ** |
| **г. Ветка,ул. Батракова М.Г., д. 22,26,32а, 34а, 50, 52, 54, 56, 60; ул. Октябрьская, д. 30, 35, 37; ул. Свердлова Я.М., д. 2, 4, 6; ул. Громыко А.А., д. 1, 2, 3, 5; ул. Фабричная, д. 57,88; аг. Новоселки, ул. Молодежная, д. 1, 2; д. Хальч, ул. Площадь Победы, д. 6 (тепловые узлы, подвальные помещения)** | собственными силами | Ремонт, замена и утепление отдельных участков теплопроводов, фасонных частей, сифонов, ревизий | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка,ул. Батракова М.Г.; д. 32а, ул. Октябрьская, д. 35** | собственными силами | Замена групповых приборов на отопление и гвс | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка, ул. Громыко А.А., д. 5; ул. Ленина В.И., д. 39; ул. Октябрьская, д. 30** | собственными силами | Замена участков канализации | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка, ул. Громыко д. 5; Батракова М.Г., д. 20; Ленина В.И., д. 39** | собственными силами | Электроснабжение: смена светильников с лампами накаливания, ремонт групповых щитков, замена участков электропроводки | 2 квартал | 3 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕМОНТ КРОВЛИ ОДНОКВАРТИРНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ** |
| **аг. Светиловичи,****ул. Советская, д. 23** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
| **Ветка, ул. Советская, д.18** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
| **аг. Светиловичи, ул.Набережная,д.19** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| **аг. Светиловичи, ул.Гагарина,д.3** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| **аг. Светиловичи, ул. Совесткая,д.140** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| **аг. Светиловичи, ул. Совесткая,д.98** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| **аг. Светиловичи, ул. Советская,д.82** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 3 квартал | 4 квартал |
| **аг. Светиловичи, ул.Советская,д.162** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
| **аг. Светиловичи, ул. Советская, д. 48** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
| **г. Ветка,** **ул.Батракова,д.51** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Садовая, 42** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 3 квартал |
| **аг. Светиловичи,** **ул. Ленина, д.45** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 3 квартал |
| **аг.Светиловичи, ул. Ворошилова, д. 37** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
| **аг.Светиловичи,** **ул. Ленина д. 37** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
| **аг.Светиловичи, ул. Комсомольская, д. 16/1** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
| **аг. Светиловичи, ул. Советская, д. 47** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
| **аг.Шерстин, ул. Соболевского, д.237** | собственными силами | Ремонт, замена отдельных участков кровли из асбестоцементных листов | 2 квартал | 4 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **РЕМОНТ КРОВЛИ МНОГОКВАРТИНЫХ ЖИЛЫХ ДОМОВ** |
| **г. Ветка,** **ул. Громыко А.А., д. 5** | собственными силами | Частичная замена ливневой сети | 2 квартал | 4 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Свердлова Я.М., д. 6** | собственными силами | Частичная замена ливневой сети | 2 квартал | 4 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Октябрьская, д. 35** | собственными силами | Ремонт кровли козырьков над входами в подъезды | 2 квартал | 4 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Ленина В.И., д. 32** | собственными силами | Ремонт кровли козырьков над входами в подъезды | 2 квартал | 4 квартал |
| **г. Ветка,****Ул. Чапаева В.И., 2** | собственными силами | Ремонт отдельных участков мягкой кровли | 2 квартал | 3 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ, РЕМОНТ ВЕНТКАНАЛОВ, УСТРОЙСТВО ОТМОСТКИ, РЕМОНТ КРЫЛЕЦ И ФАСАДОВ** |
| **г. Ветка,** **ул. Батракова М.Г., д. 111** | собственными силами | Ремонт вентканалов | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Батракова М.Г., д. 113** | собственными силами | Ремонт вентканалов | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Фабричная, д. 53** | собственными силами | Ремонт вентканалов | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Фабричная, д. 55** | собственными силами | Ремонт вентканалов | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Свердлова Я.М., д. 2** | собственными силами | Ремонт отмостки | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Свердлова Я.М., д. 6** | собственными силами | Ремонт отмостки | 2 квартал | 3 квартал |
| **д. Хальч,****ул. Площадь Победы, д. 5** | собственными силами | Ремонт отмостки | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка,** **ул. Садовая, 42** | собственными силами | Ремонт стен | 2 квартал | 3 квартал |
| **аг. Светиловичи,** **ул. Ленина, д.45** | собственными силами | Ремонт стен | 2 квартал | 3 квартал |
| **г. Ветка, ул. Советская, д. 26** | собственными силами | Ремонт стен | 2 квартал | 3 квартал |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |